MÔN HỌC: LẬP TRÌNH HƯỚNG SỰ KIỆN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

Trường Đại học Mở Hà Nội

NHÓM 25

112 – CXD 123 – ducnt042 - Nguyễn Trung Đức - 10/10/1993

113 – CXD 123 – lamnt038 - Nguyễn Tùng Lâm - 4/11/1997

114 – CXD 123 – toanld003 - Lưu Đức Toàn - 3/2/1994

1. Thông tin nhóm

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thuê phòng khách sạn

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Trung Đức | ducnt042 | Nhóm trưởng, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng quản lý khách hàng và phòng |
| 2 | Nguyễn Tùng Lâm | lamnt038 | Thiết kế giao diện, xây dựng chức năng quản lý dịch vụ, đăng ký thuê phòng |
| 3 | Lưu Đức Toàn | toanld003 | Xây dựng chức năng thanh toán, báo cáo thống kê, kiểm thử và hoàn thiện tài liệu |

2. Phân công nhiệm vụ chi tiết

2.1 . Nguyễn Trung Đức

- Khảo sát hiện trạng và thu thập yêu cầu.

- Phân tích hệ thống.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Xây dựng các chức năng:

- Quản lý khách hàng.

- Quản lý phòng.

- Tích hợp và kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu.

2.2 . Nguyễn Tùng Lâm

- Thiết kế giao diện chương trình bằng C# WinForms.

- Xây dựng các chức năng:

- Quản lý dịch vụ.

- Đăng ký thuê phòng.

- Cập nhật trạng thái phòng.

- Hỗ trợ kiểm thử giao diện người dùng.

2.3 . Lưu Đức Toàn

- Xây dựng chức năng:

- Sử dụng dịch vụ.

- Thanh toán hóa đơn.

- Báo cáo doanh thu.

- Kiểm thử chương trình.

- Hoàn thiện báo cáo và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

3. Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Nội dung công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khảo sát, phân tích yêu cầu hệ thống | Cả nhóm |
| Tuần 2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ hệ thống | Đức |
| Tuần 3 | Thiết kế giao diện chương trình | Lâm |
| Tuần 4 | Xây dựng chức năng quản lý khách hàng, phòng | Đức |
| Tuần 5 | Xây dựng chức năng quản lý dịch vụ, đăng ký thuê phòng | Lâm |
| Tuần 6 | Xây dựng chức năng thanh toán và báo cáo | Toàn |
| Tuần 7 | Tích hợp chương trình và kiểm thử | Cả nhóm |
| Tuần 8 | Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | Cả nhóm |

4. Kết quả dự kiến

- Hoàn thành phần mềm quản lý thuê phòng khách sạn bằng C# WinForms và SQL Server.

- Đáp ứng các chức năng:

- Quản lý khách hàng.

- Quản lý phòng.

- Quản lý dịch vụ.

- Đăng ký thuê phòng.

- Thanh toán hóa đơn.

- Báo cáo thống kê doanh thu.

- Hoàn thành báo cáo bài tập lớn và tài liệu hướng dẫn sử dụng đúng thời hạn.